Autuação Inicial da Unidade Requisitante
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
01	Memorando expedido pelo setor demandante do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a motivação do pedido, justificativa da contratação e cálculo efetuado para obtenção dos quantitativos a serem solicitados de acordo com os estudos técnicos preliminares, com as devidas comprovações.
02	Processo administrativo devidamente autuado, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).
03	Minuta do Projeto Básico, elaborado pela unidade requisitante com especificações da obra e/ou serviço de engenharia, contendo os insumos necessários para caracterizar o objeto da despesa, e aprovado pela autoridade superior (Art. 6º, Inciso IX e Art. 7º, § 2º, Incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666/93), a saber: / a) descrição, especificação ou característica da obra e/ou serviço de engenharia; / b) justificativa robusta para a contratação; / c) relação das unidades que serão atendidas, conforme o caso; / d) período de realização da obra e/ou serviço de engenharia; / e) quantificação do objeto a ser contratado; / f) requisitos de habilitação a ser exigidos da futura contratada; / g) obrigações da contratada; / h) formas de execução do contrato; / i) recebimento do objeto; / j) prazos a serem cumpridos de acordo com o cronograma de atividades; / k) garantia a ser exigida;
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
03	cont. / l) vigência do contrato; / m) critérios de reajuste; / n) critérios de medição; / o) histórico de contratações anteriores com a devida comprovação, bem como justificativa nos casos de aumento da demanda; / p) parecer técnico de conselho (FUNDEB, CAEM, CMS, dentre outros) para deliberação quanto à contratação, se for necessário.
04	Projetos de Engenharia registrados no CREA (planta de localização, baixas, cortes, perfis, elétrica, hidráulicas e sanitárias, etc.) e demais elementos técnicos tais como: memorial descritivo, levantamento topográfico, estudos geológicos, com laudo de sondagens do terreno e etc).
05	ART/CREA de elaboração de Projeto (responsabilidade técnica do engenheiro).
06	Cronograma físico-financeiro para execução com a distribuição adequada de serviços e encargos.
07	Planilha Orçamentária dos custos projetados (com referência à fonte dos custos com indicação dos respectivos códigos, por exemplo: Tabela PINI, DNIT, SICRO, DEOSP, DER, etc., e/ou Composição de Custos Unitários).
08	Documento de propriedade ou posse da área.
09	Projetos de abastecimento de água, luz e esgoto, quando for o caso, previamente aprovados nas concessionárias e entidades competentes.
10	Projeto Executivo, compatível com o projeto básico e com a área existente, abrangendo toda a obra, aprovado pela autoridade competente, conforme o disposto no § 1º do art. 7º da Lei n. 8.666/93, com todos os elementos necessários à completa execução da obra, conforme disposto no inciso X do art. 6º da Lei n. 8.666/93.
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
11	Justificativa técnica coerente, acompanhada da análise do custo-benefício e do desempenho técnico da nova técnica e da implicação dessa nova técnica no custo da obra, no caso em que as técnicas de construção previstas e os materiais especificados no projeto executivo não sejam os mesmos previstos no projeto básico.
12	Estudos de impacto ambiental exigidos.
13	Licença ambiental, caso seja exigida, conforme disposto no art. 2º da Resolução Conama n. 237/97.
14	Despacho do Ordenador de Despesa à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos para realização de análise, com o objetivo de ampliar a qualidade e economicidade das contratações.
Instrução Processual
15	Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo - benefício.
16	Análise e manifestação quanto à regularidade da minuta do Projeto Básico realizada pela Superintendência Municipal de Licitações.
17	Mínimo de três cotações de preços realizadas pela Superintendência Municipal de Licitações, contendo: CNPJ, data, assinatura, especificação da obra e/ou serviço de engenharia e prazo de validade da proposta, assinatura e identificação pelo responsável da empresa, assinatura e identificação pelo servidor responsável pela cotação - (Art. 15, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993 e normatizações vigentes no Município).
18	Quadro Comparativo de Preços elaborado pela Superintendência Municipal de Licitações, devidamente certificado quanto à compatibilidade dos preços com o mercado local e que as empresas são do ramo de atividade pertinente ao objeto da despesa.
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
19	Formalização do Projeto Básico definitivo pela Superintendência Municipal de Licitações.
20	Despacho emitido pela Superintendência Municipal de Licitações determinando a modalidade de licitação e encaminhando os autos à Secretaria de Origem.
21	Autorização da despesa pelo ordenador da despesa por meio de assinatura no Projeto Básico definitivo (Decreto nº 12.931/2013).
22	Controle de Execução Orçamentária - CEO emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.
23	Comprovação que o produto esperado tem previsão no Plano Plurianual (PPA), no caso da execução da obra ultrapassar um exercício financeiro, e que esta previsão está contida nas metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e discriminada na Lei Orçamentária Anual (LOA), apresentando por meio de: / a) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em deve entrar em vigor e nos dois subsequentes, acompanhada das premissas e metodologias de cálculo utilizadas; / b) declaração do ordenador da despesa de que o aumento de despesa tem adequação orçamentária e financeira com a LOA, LDO e PPA.
24	Reserva de Saldo Orçamentário emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.
25	Minuta do Edital elaborado pela Superintendência Municipal de Licitações, com descrição sucinta e clara do objeto a ser licitado e devidos anexos.
26	Parecer Jurídico de análise prévia da minuta do edital expedido pela Procuradoria Geral do Município (Art. 38, Parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93).
27	Formulário de Conferência Pós-licitatório, Anexo VII deste Decreto, expedido pelo presidente da comissão de licitação/pregoeiro, para verificação dos documentos relativos aos procedimentos licitatórios.
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
28	Parecer Jurídico Pós-licitatório da Procuradoria Geral do Município (Art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93).
29	Homologação do procedimento licitatório pela Superintendência Municipal de Licitações.
30	Nota de empenho emitida pela unidade requisitante (com preço unitário, total e especificação completa e detalhada da obra a ser realizada).
31	Assinatura na nota de empenho pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.
32	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).
33	Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.
34	Assinatura no contrato, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.
35	Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).
36	Publicação no D.O.M do extrato do Contrato, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.
37	Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.
38	CEI (registro/matrícula da obra junto ao INSS).
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
39	ART/CREA de fiscalização da obra (relativo ao engenheiro fiscal da Prefeitura).
40	ART/CREA de execução da obra (relativo ao responsável técnico da Contratada).
41	Comprovação de realização de cadastro no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por meio do módulo obras da plataforma do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Pública – SIGAP, para envio de informações quanto à obra, contrato, aditivos, medições, paralisações e reinícios.
42	Ordem de Serviço (devidamente assinada e publicada com data e assinatura de recebimento pela contratada).
43	Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho, devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.
44	Planilha de medição, assinada pelo engenheiro da contratada e pelo fiscal da obra (estando o valor da medição de acordo com o valor da nota fiscal atestada pelo fiscal da obra e os quantitativos de serviços compatíveis com os efetivamente realizados no período considerado na medição).
45	Registro de Ocorrências (Diário de Obra) relativo ao período de execução dos serviços da medição, elaborado pela contratada com assinatura do engenheiro responsável e do fiscal da obra, com indicação do número de funcionários (trabalhadores) que laboraram em cada etapa de execução dos serviços, devidamente registrados no documento.
46	ART/CREA de fiscalização da obra (relativo ao engenheiro fiscal da contratada).
47	GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (conferir nome da empresa, CNPJ, código de recolhimento, ID recolhimento, tipo da empresa, data de validade, competência, identificador e valor). O número de trabalhadores registrados deve ser compatível com o número indicado no REGISTRO DE OCORRÊNCIAS (DIÁRIO DE OBRA) e da Inscrição CEI da obra.
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
48	GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao número de inscrição da matrícula CEI da obra junto ao INSS (conferir o código de pagamento, competência, identificador e valor).
49	DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais (conferir códigos de pagamento, período de apuração, identificador e valor).
50	Comprovantes de pagamentos de salários (conferir se tem o mesmo número de funcionários indicados no REGISTRO DE OCORRÊNCIAS - Diário de Obras).
51	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).
52	Relatório fotográfico expedido pelo fiscal da Prefeitura registrando o serviço executado conforme medição apresentada, com a localização específica por imagem.
53	Termo circunstanciado, assinado pelas partes, atestando o recebimento provisório e/ou definitivo das obras e serviços pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, após prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais e, quando for obras realizadas com recursos federais, as disposições editadas pelo TCU e CGU, de acordo com o disposto no art. 73, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/93.
54	Lançamento/Registro, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, da obra e/ou serviço de engenharia junto ao patrimônio da Administração.
55	Relatório expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
56	Nota de Subempenho/Liquidação emitida pela unidade requisitante, com preço unitário, marca, quantidade, retenção dos impostos, volume e dimensão, quando for o caso (especificação completa do produto ou serviço).
57	Assinatura na Nota de Subempenho pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.
58	Despacho à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com autorização do pagamento pelo ordenador da despesa.
59	Comprovantes do pagamento efetuado.
60	Comprovantes de baixa da matrícula no cadastro específico do INSS (CEI).
61	Comprovantes de que foram providenciadas, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos, vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos.
62	Comprovantes de que foram realizadas vistorias dos órgãos públicos competentes para a emissão do habite-se e efetuadas as ligações definitivas de água, luz, esgoto, gás, telefone etc, quando pertinentes.
63	Despacho à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ para arquivamento.

OBSERVAÇÕES:
1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;
2) Nos casos em que o procedimento não se aplica à presente análise, o responsável pela conferência preencherá na coluna “Sim/Não” NÃO SE APLICA (N/A).
Porto Velho/RO, dia, mês e ano.

Carimbo de identificação e assinatura do servidor responsável pela conferência